# Post Mortem

* **Atividades**
  + Executadas com sucesso
    - Gerência
      * Plano de projeto
      * Riscos de projeto
    - Requisitos
      * Documento de requisitos
      * Documento de casos de uso
    - Teste
      * Documento de teste
      * Massa de dados
  + Executadas sem sucesso
    - Gerência:
      * As definições dos papéis de cada um não ficaram claras para todos os membros
* **Comunicação**
  + Pontos de sucesso
    - Slack
      * Facilidade na comunicação entre todo o grupo
      * Facilidade na visualização das tarefas do asana
    - Asana
      * Tarefas descritas com facilidade
      * Associação a cada um dos integrantes com facilidade
  + Pontos de falha
    - Slack
      * Pouco engajamento nos chats privados
      * Demora na resposta de algumas mensagens de grupo que deixaram dúvidas intermitentes ao longo da spring
    - Asana
      * Falta de atenção para algumas tarefas assinaladas
      * Não cumprimento de alguns prazos, o que gerou certo atraso em determinados diagramas
* **Reuniões (via discord)**
  + Pontos de sucesso
    - Facilitou as dúvidas presentes da equipe
  + Pontos de falha
    - Atraso para o começo de algumas delas